VKD GROUP · BÁO CÁO KỸ THUẬT

So sánh tính năng: Website VKD Group mới & nền tảng cũ

Rà soát trực tiếp từ mã nguồn và đối chiếu với website đang chạy tại samngoclinhvkdgroup.com. Mỗi tính năng được gắn nhãn trạng thái thật — kể cả những phần đang xây dựng — theo đúng tinh thần "khẩn trương" mà đội ngũ đã áp dụng trong sản phẩm.

Ngày rà soát: 18/07/2026   ·   Nguồn đối chiếu: samngoclinhvkdgroup.com   ·   Nền tảng mới: vkd-nature-storefront.

16  tính năng đã hoàn thiện, dữ liệu thật, chạy ổn định

23  tính năng hoạt động một phần — cần nối dữ liệu/hệ thống thật

17  tính năng đang trong kế hoạch xây dựng (tối ưu SEO website và fanpage để đẩy mạnh truyền thông thương hiệu…)

01 — TỔNG QUAN

# Khác biệt lớn nhất so với website cũ

Site cũ là một trang giới thiệu + catalog tĩnh, đặt hàng qua gọi điện/email, nhân viên xử lý thủ công. Site mới là một nền tảng thương mại điện tử đầy đủ vòng đời đơn hàng, có cổng quản trị riêng — dù một phần cổng quản trị vẫn đang ở giai đoạn dựng khung.

| Hạng mục | Website cũ | Website mới |
| --- | --- | --- |
| Ngôn ngữ | Chỉ Tiếng Việt | 5 ngôn ngữ (VI/EN/ZH/FR/AR), tự động RTL cho tiếng Ả Rập |
| Đặt hàng & thanh toán | Gọi điện / email, xử lý tay | Giỏ hàng + quét VietQR qua PayOS, xác nhận tự động khi chuyển khoản thành công |
| Đánh giá sản phẩm | Có sao đánh giá & testimonial không rõ nguồn | Đã gỡ đánh giá dàn dựng — chỉ hiển thị dữ liệu sản phẩm thật, đồng bộ từ site gốc |
| Đa vùng / đa tiền tệ | Chỉ VND | Hiển thị giá quy đổi VN/US/EU/JP/CN (quy đổi tĩnh; PayOS vẫn thu VND) |
| Khách hàng thân thiết | Không có | Giao diện VKD Elite Club sẵn sàng (chưa cộng điểm thật) |
| Mua định kỳ (Autoship) | Không có | Giao diện đăng ký gói định kỳ (chưa thu phí tự động lặp lại) |
| Truy xuất nguồn gốc QR | Không có | Minh hoạ quy trình 4 bước (chưa quét/tra cứu thật) |
| Cổng quản trị nội bộ | Ẩn với khách | 7 phân hệ: sản phẩm, doanh thu, CRM, kho, showroom, CMS, đại lý (giao diện đầy đủ, dữ liệu mẫu) |
| Hợp tác B2B / Nhà đầu tư / OEM | Chỉ hiển thị logo đối tác | 3 nhóm hợp tác rõ ràng (nút gửi yêu cầu tạm dẫn về liên hệ) |

Vì sao có nhãn "hoạt động một phần"? Đây không phải lỗi — đội ngũ chủ động không giả lập dữ liệu (do thiếu dữ liệu thực của VKD...) để tránh hiển thị thông tin sai cho khách hàng hoặc chủ shop. Mục 04 liệt kê chính xác việc cần làm để chuyển mỗi mục sang "Đã hoàn thiện".

02 — GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

# Toàn bộ tính năng phía khách hàng

18 hạng mục, rà soát trực tiếp từng file trong mã nguồn.

| Tính năng | Trạng thái | Mô tả & ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ & câu chuyện thương hiệu | Đã hoàn thiện | Hero, giới thiệu, vùng trồng, số liệu R&D — nội dung thật, đã dịch đủ 5 ngôn ngữ. |
| Danh mục & chi tiết sản phẩm | Đã hoàn thiện | Lọc, tìm kiếm, sắp xếp; 34 sản phẩm dữ liệu thật đồng bộ từ site gốc (giá, thành phần, cảnh báo, nguồn). |
| Giỏ hàng | Đã hoàn thiện | Thêm/xoá/sửa số lượng, tính tạm tính đúng theo thời gian thực. |
| Trung tâm nghiên cứu khoa học | Đã hoàn thiện | So sánh hàm lượng saponin, tài liệu giáo dục — nội dung biên soạn thật, chưa có CMS để tự thêm bài mới. |
| Chứng nhận chất lượng | Đã hoàn thiện | cGMP, HACCP, ISO 9001/22000 — hiển thị tĩnh, không cần tương tác. |
| Tin tức VKD | Đã hoàn thiện | Lọc theo chuyên mục; bài viết là tin thật lấy từ site gốc, đã gỡ 6 bài dàn dựng trước đó. |
| Đa ngôn ngữ (VI/EN/ZH/FR/AR) | Đã hoàn thiện | ~135 khoá dịch mỗi ngôn ngữ, khớp đầy đủ; tự chuyển layout phải-sang-trái cho tiếng Ả Rập. cần Edit, kiểm tra ngôn ngữ |
| Thanh toán VietQR (PayOS) | Một phần | Tạo link thanh toán PayOS thật, quét QR chuyển khoản hoạt động. Đơn hàng thanh toán xong chưa được lưu vào database (mới gửi email báo + ghi log). |
| Thanh toán thẻ / PayPal / VNPAY / MoMo | Kế hoạch | Đang ẩn có chủ đích, gắn nhãn "Sắp ra mắt" — chưa có tích hợp backend nào cho 4 kênh này. |
| Xác nhận đơn hàng | Một phần | Trang thành công thật sau khi PayOS chuyển hướng về. Điểm thưởng "+450", trạng thái vận chuyển, mã QR xác thực và nút tải hoá đơn hiện là dữ liệu minh hoạ cố định. |
| Đa vùng / đa tiền tệ | Một phần | Chuyển đổi hiển thị đúng theo tỉ giá cố định trong code. PayOS luôn thu tiền bằng VND bất kể vùng đang chọn. |
| Hợp tác B2B / Nhà đầu tư / OEM | Một phần | 3 nhóm hợp tác trình bày đầy đủ. Nút "Đăng Ký Hợp Tác" hiện chỉ cuộn tới khối liên hệ, chưa có form gửi yêu cầu thật. |
| Hệ thống showroom | Một phần | Địa chỉ, giờ mở cửa, số điện thoại (bấm gọi được) là dữ liệu thật. Nút "Đặt Lịch Khám" chưa có form đặt lịch thật. |
| VKD Elite Club (khách hàng thân thiết) | Kế hoạch | Giao diện hạng thành viên, mốc điểm thưởng đã xong. Chưa có tài khoản khách hàng thật nên hiển thị mặc định "hội viên mới, 0 điểm" thay vì bịa lịch sử. |
| Mua định kỳ (Autoship) | Kế hoạch | Giao diện đăng ký, tạm dừng, huỷ gói hoạt động trên trình duyệt. Chưa có cổng thu phí lặp lại tự động — dữ liệu mất khi tải lại trang. |
| Truy xuất nguồn gốc QR | Kế hoạch | Minh hoạ trực quan quy trình 4 bước quét mã. Chưa mở camera, chưa có hệ thống tra cứu lô sản phẩm thật. |
| Kênh bán chính hãng (Shopee/TikTok/Users) | Kế hoạch | Bố cục thẻ liên kết đã xong. Đường dẫn tới 3 gian hàng hiện là placeholder, chưa gắn link thật. |
| Lưu trữ đơn hàng vào hệ thống | Kế hoạch | Chưa có cơ sở dữ liệu nào trong dự án. Webhook PayOS đã có sẵn điểm nối (TODO trong code) để cắm database khi sẵn sàng. |

03 — GIAO DIỆN QUẢN TRỊ

# Cổng quản trị nội bộ (mới — site cũ không có)

7 phân hệ quản trị đã dựng đầy đủ giao diện và luồng thao tác. Điểm mấu chốt cần biết: toàn bộ phân hệ hiện chạy trên dữ liệu mẫu trong code (adminMockData.ts), không phải dữ liệu thật của cửa hàng — và đăng nhập quản trị hiện là mật khẩu demo, chưa an toàn để dùng dữ liệu thật.

| Tính năng | Trạng thái | Mô tả & ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập quản trị | Kế hoạch | Cổng chặn bằng mật khẩu. Mật khẩu kiểm tra ngay trên trình duyệt (demo), không có tài khoản/phân quyền thật — cần thay bằng xác thực máy chủ trước khi đưa dữ liệu thật vào. |
| Trang tổng quan (KPI) | Một phần | Khung điều hướng & bố cục hoạt động tốt. |
| Quản lý sản phẩm | Một phần | Thêm/sửa/ẩn/xoá sản phẩm hoạt động thật trên màn hình. |
| Doanh thu & hiệu suất kênh | Kế hoạch | Biểu đồ, bảng số liệu đầy đủ. 100% số liệu mẫu — hợp lý vì hiện chưa có đơn hàng nào được lưu lại để tổng hợp thật. |
| CRM/ERP khách hàng | Một phần | Phân nhóm khách VIP, giao diện gửi chiến dịch. 5 khách hàng mẫu; nút "Gửi chiến dịch Zalo/HubSpot" chỉ hiện thông báo, chưa gọi hệ thống thật nào. |
| Kho & QR tồn kho | Một phần | Thuật toán tự động chọn kho gần nhất (tính khoảng cách thật) hoạt động đúng. Chạy trên số liệu kho mẫu, cần nối hệ thống kho thật. |
| Showroom & điều phối kho | Một phần | Mô phỏng chuyển hàng giữa các showroom chạy đúng logic. Trên dữ liệu mẫu, không lưu lại giữa các phiên làm việc. |
| CMS & duyệt nội dung y tế | Một phần | Bộ quét từ khoá cấm (tuyên bố y tế sai quy định) chạy thật và chính xác. 4 bài mẫu; duyệt xong chưa tự đẩy được lên mục Tin tức thật cho khách xem. |
| Quản lý đại lý / KOL-KOC | Một phần | Chỉnh % chiết khấu, tạm dừng/kích hoạt đại lý hoạt động thật trên màn hình. 5 đại lý mẫu, chưa có hệ thống tính hoa hồng/thanh toán thật phía sau. |

04 — LỘ TRÌNH TIẾP THEO

# Việc cần làm để chuyển "một phần / kế hoạch" thành "hoàn thiện"

Xếp theo thứ tự ưu tiên đề xuất — mục 1–3 mở khoá nhiều tính năng khác nhất vì hầu hết các mục "một phần" đều đang chờ chung một thứ: một cơ sở dữ liệu thật.

01  Kết nối cơ sở dữ liệu thật

Đây là nút thắt lớn nhất — mở khoá lưu đơn hàng, tồn kho thật, khách hàng CRM, bài CMS, đại lý, và số liệu doanh thu thật cho trang tổng quan.

02  Thay xác thực quản trị bằng đăng nhập máy chủ thật

Bắt buộc phải làm trước khi đưa bất kỳ dữ liệu khách hàng/doanh thu thật nào vào cổng quản trị, vì mật khẩu hiện lộ trong mã nguồn phía trình duyệt.

03  Hoàn thiện webhook PayOS → ghi trạng thái đơn hàng thật

Điểm nối đã có sẵn trong code (đánh dấu TODO) — chỉ cần cắm vào database ở bước 1 để đơn thanh toán xong tự chuyển "đã thanh toán" và hiện trong quản trị.

04  Cộng điểm Elite Club & theo dõi đơn hàng thật

Sau khi có đơn hàng thật trong database, tính điểm thưởng theo giá trị đơn thay vì con số cố định, và hiện đúng trạng thái vận chuyển.

05  Thanh toán định kỳ thật cho Autoship

Nối cổng hỗ trợ thu phí lặp lại (PayOS hoặc cổng khác) để gói mua định kỳ tự động trừ tiền đúng chu kỳ khách chọn.

06  Quét QR truy xuất nguồn gốc thật

Mở camera trình duyệt + xây bảng tra cứu lô sản phẩm (ngày thu hoạch, vùng trồng, kết quả kiểm định) theo từng mã QR in trên bao bì.

07  Gắn link kênh bán thật & form B2B/đặt lịch showroom

Cập nhật link Shopee/TikTok/Users thật, và thay nút "cuộn tới liên hệ" bằng form gửi yêu cầu có lưu lại (email hoặc CRM ở bước 1).

08  Bật thêm phương thức thanh toán (thẻ, VNPAY, MoMo)

Ưu tiên thấp hơn vì PayOS/VietQR đã phủ phần lớn nhu cầu thanh toán nội địa — bật thêm khi có nhu cầu khách quốc tế/thẻ rõ ràng.

Báo cáo dựng từ rà soát mã nguồn trực tiếp.